# BONDY – DESIGN DOC BACKLOG PHÂN CHIA SONG SONG CHO 5 DEV

Ngày tạo: 2026-05-04

Dự án: Bondy_App + bondy_server

Frontend: Flutter + Provider/MVVM

Backend: Next.js App Router + Prisma + PostgreSQL

Chiến lược: Hybrid – Sprint đầu làm MVP end-to-end, nhưng DB/API contract thiết kế sẵn để nâng cấp production.

# 1. Mục tiêu

Backlog này viết lại kế hoạch Matching, Chat, AI Coach, Healing và Subscription để phù hợp với codebase hiện tại của Bondy.

Mục tiêu không chia theo layer DB/API/UI, mà chia theo module nghiệp vụ hoàn chỉnh để 5 dev có thể làm song song:

| Dev | Module | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Matching + Discover + Swipe | User xem profile, swipe, like, match |
| Dev 2 | Chat REST + Chat List | User đã match có thể nhắn tin qua REST trước |
| Dev 3 | AI Conversation Coach | AI gợi ý câu mở đầu/phản hồi trong chat |
| Dev 4 | Healing Flow | User check-in cảm xúc và nhận nội dung healing |
| Dev 5 | Subscription + Feature Gate | Quản lý gói premium, giới hạn tính năng, paywall |

Sprint 1 của nhóm feature này cần demo được flow:

Survey/Profile hoàn tất

↓

Discover profile

↓

Swipe LIKE/SKIP

↓

Mutual like tạo Match + Chat

↓

Chat REST gửi/nhận message

↓

AI Suggest trong chat

↓

Hết lượt thì mở Paywall

↓

Healing check-in hoạt động độc lập

# 2. Đánh giá backlog cũ

## Điểm tốt

• Chia theo module nghiệp vụ là đúng hướng.

• Mỗi dev có ownership rõ ràng.

• Có mock data để làm độc lập.

• Có Definition of Done tương đối đầy đủ.

• Đã nghĩ tới monetization và AI từ sớm.

## Điểm cần chỉnh để khớp project

| Backlog cũ | Điều chỉnh phù hợp Bondy hiện tại |
| --- | --- |
| Tạo user_likes | Dùng model Prisma hiện có Swipe |
| Tạo conversations | Dùng model Prisma hiện có Chat |
| messages.conversation_id | Dùng Message.chatId nội bộ, API có thể alias conversationId |
| Realtime bắt buộc Sprint 1 | Sprint 1 làm REST ổn định, realtime để Sprint 2 |
| Subscription là module riêng lẻ | Subscription phải cung cấp Feature Gate cho Dev 1 và Dev 3 |
| AI gọi trực tiếp provider thật | Tạo abstraction: Mock provider trước, Gemini/OpenAI sau |
| API nhận userId từ client | Backend nên lấy user từ JWT/session, không tin input FE |

# 3. Kiến trúc tích hợp chung

## 3.1 Backend convention

Các API mới nên tổ chức theo pattern hiện tại của bondy_server:

src/app/api/<module>/...

src/service/<module>.service.ts

src/repository/<module>.repository.ts

src/dto/<module>.dto.ts

Ví dụ:

src/app/api/discover/route.ts

src/app/api/matching/swipe/route.ts

src/service/matching.service.ts

src/repository/matching.repository.ts

src/dto/matching.dto.ts

## 3.2 Flutter convention

Frontend Bondy_App đang theo Flutter Provider/MVVM. Mỗi module nên có:

lib/models/<module>/

lib/services/<module>_service.dart

lib/viewmodels/<module>/<module>_viewmodel.dart

lib/screens/<module>/...

UI không gọi API trực tiếp. UI gọi ViewModel, ViewModel gọi Service.

## 3.3 Auth convention

API user-sensitive không nên nhận userId từ Flutter. Nên dùng:

Authorization: Bearer <accessToken>

Trong dev nếu cần mock nhanh, có thể dùng x-user-id, nhưng phải ghi rõ dev-only.

# 4. DB contract

## 4.1 Model hiện có dùng lại

### Swipe

Dùng thay cho user_likes.

Cần bổ sung constraint/index:

@@unique([swiperId, targetUserId])

@@index([swiperId])

@@index([targetUserId])

Action chuẩn hóa:

LIKE

SKIP

### Match

Dùng model hiện có Match.

Cần bổ sung:

status String @default("ACTIVE")

Rule bắt buộc:

user1Id < user2Id

Status:

ACTIVE

UNMATCHED

BLOCKED

### Chat

Dùng thay cho conversations.

Cần bổ sung để query chat list nhanh:

lastMessagePreview String?

lastMessageAt      DateTime?

updatedAt          DateTime @updatedAt

API có thể trả field conversationId = chat.id để frontend dễ hiểu.

### Message

Dùng model hiện có Message.

Cần bổ sung:

status String @default("SENT")

@@index([chatId, createdAt])

@@index([senderId])

## 4.2 Model mới nên thêm

### AiSuggestion

model AiSuggestion {

id                String   @id @default(uuid())

userId            String

chatId            String?

intent            String

tone              String?

language          String   @default("vi")

inputContext      Json?

outputSuggestions Json

model             String?

status            String   @default("SUCCESS")

createdAt         DateTime @default(now())

user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([userId, createdAt])

@@index([chatId])

}

### HealingCheckin

model HealingCheckin {

id        String   @id @default(uuid())

userId    String

mood      String

note      String?

createdAt DateTime @default(now())

user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([userId, createdAt])

}

### HealingContent

model HealingContent {

id         String   @id @default(uuid())

type       String

title      String

content    String

moodTarget String?

isActive   Boolean  @default(true)

createdAt  DateTime @default(now())

}

### Subscription

model Subscription {

id                     String   @id @default(uuid())

userId                 String   @unique

plan                   String   @default("FREE")

status                 String   @default("ACTIVE")

startAt                DateTime?

expireAt               DateTime?

platform               String?

provider               String?

providerSubscriptionId String?

createdAt              DateTime @default(now())

updatedAt              DateTime @updatedAt

user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

}

### FeatureUsage

model FeatureUsage {

id         String   @id @default(uuid())

userId     String

feature    String

usedCount  Int      @default(0)

limitCount Int?

date       DateTime

createdAt  DateTime @default(now())

updatedAt  DateTime @updatedAt

user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@unique([userId, feature, date])

@@index([userId, feature])

}

### PurchaseLog

model PurchaseLog {

id            String   @id @default(uuid())

userId        String

provider      String

productId     String

purchaseToken String?

status        String

rawPayload    Json?

createdAt     DateTime @default(now())

user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([userId, createdAt])

}

# 5. API contract chính

## 5.1 Discover

GET /api/discover?cursor=&limit=20

{

"items": [

{

"userId": "u_02",

"displayName": "Linh",

"age": 23,

"avatarUrl": "...",

"bio": "Thích cafe và đi dạo",

"city": "Hà Nội",

"distanceKm": 3.2,

"compatibilityScore": 8,

"commonInterests": ["Cafe", "Music"]

}

],

"nextCursor": null

}

## 5.2 Swipe / Matching

POST /api/matching/swipe

{

"targetUserId": "u_02",

"action": "LIKE"

}

Response khi match:

{

"swiped": true,

"matched": true,

"matchId": "m_01",

"conversationId": "chat_01",

"matchedUser": {

"userId": "u_02",

"displayName": "Linh",

"avatarUrl": "..."

}

}

## 5.3 Matches

GET /api/matches

{

"items": [

{

"matchId": "m_01",

"conversationId": "chat_01",

"user": {

"userId": "u_02",

"displayName": "Linh",

"avatarUrl": "..."

},

"matchedAt": "2026-05-06T10:00:00Z"

}

]

}

## 5.4 Conversations

GET /api/conversations

GET /api/conversations/:conversationId/messages

POST /api/conversations/:conversationId/messages

POST /api/conversations/:conversationId/read

Send message request:

{

"content": "Hello bạn"

}

Message response:

{

"messageId": "msg_01",

"conversationId": "chat_01",

"senderId": "u_01",

"content": "Hello bạn",

"messageType": "TEXT",

"createdAt": "2026-05-06T10:30:00Z",

"isMine": true

}

## 5.5 AI Conversation Suggest

POST /api/ai/conversation-suggest

{

"conversationId": "chat_01",

"intent": "ICE_BREAKER",

"tone": "FRIENDLY",

"language": "vi"

}

{

"suggestions": [

"Mình thấy bạn thích cafe, bạn hay đi quán nào ở Hà Nội vậy?",

"Profile của bạn có vibe khá nhẹ nhàng, cuối tuần bạn thường làm gì để thư giãn?",

"Nếu chọn một buổi hẹn đầu tiên lý tưởng, bạn thích cafe hay đi dạo hơn?"

],

"usage": {

"remainingFreeUses": 4

}

}

## 5.6 Healing

POST /api/healing/checkin

GET /api/healing/today

POST /api/healing/chat

## 5.7 Subscription

GET /api/subscription/me

POST /api/subscription/check-feature

POST /api/subscription/consume-feature

POST /api/subscription/mock-upgrade

POST /api/subscription/google-play/verify

Feature gate response khi hết lượt:

{

"allowed": false,

"reason": "LIMIT_REACHED",

"paywallType": "AI_SUGGEST_LIMIT"

}

# 6. Phân chia module

## Dev 1 – Matching + Discover + Swipe

Scope:

• Discover API.

• Swipe LIKE/SKIP.

• Mutual like tạo Match + Chat.

• Match list.

• Discover UI nối ViewModel.

• Match modal.

Definition of Done:

• Không hiển thị chính user.

• Không hiển thị user đã swipe/match.

• LIKE/SKIP lưu DB.

• Mutual like tạo Match + Chat.

• Không duplicate Match/Chat.

• Flutter chạy được với mock và API thật.

## Dev 2 – Chat REST + Chat List

Scope:

• Conversation list.

• Message list.

• Send message.

• Mark read.

• Chat list UI.

• Chat detail UI.

Definition of Done:

• User chỉ xem/gửi trong chat của mình.

• Message lưu DB trước khi trả response.

• Reload không mất message.

• Last message cập nhật.

• Empty/loading/error state đầy đủ.

## Dev 3 – AI Conversation Coach

Scope:

• AI suggest API.

• MockAiProvider trước.

• Lưu AiSuggestion.

• Gọi Feature Gate trước khi generate.

• AI bottom sheet trong chat.

Definition of Done:

• Có ít nhất 5 intent.

• Output tiếng Việt tự nhiên.

• Tap suggestion fill vào input.

• Không tự gửi thay user.

• Có xử lý limit/paywall.

• Có fallback khi AI fail.

## Dev 4 – Healing Flow

Scope:

• Daily mood check-in.

• Healing today content.

• Healing content detail.

• Healing chatbot MVP/mock.

• Disclaimer an toàn.

Definition of Done:

• Lưu check-in.

• Content đổi theo mood.

• Có màn Healing Home.

• Có content detail.

• Chatbot không đóng vai bác sĩ/chuyên gia tâm lý.

• Có nút quay lại Discover khi user sẵn sàng.

## Dev 5 – Subscription + Feature Gate

Scope:

• Subscription state.

• Check feature.

• Consume feature.

• Mock upgrade.

• Paywall UI.

• Usage limit dialog.

Definition of Done:

• Dev 1 dùng được gate cho swipe.

• Dev 3 dùng được gate cho AI suggest.

• Hết lượt hiện paywall.

• Mock upgrade đổi trạng thái premium.

• Không hard-code premium logic trong từng module.

# 7. Dependency map

Dev 5 Feature Gate

├── Dev 1 dùng cho daily swipe limit

└── Dev 3 dùng cho AI suggest limit

Dev 1 Matching

└── tạo Chat cho Dev 2 dùng

Dev 2 Chat

└── cung cấp recent messages cho Dev 3 context

Dev 4 Healing

└── độc lập, chỉ dùng Auth/User/Profile

Dev 3 AI

├── phụ thuộc Chat nếu suggest trong conversation

└── phụ thuộc Feature Gate để limit

# 8. Error code chuẩn

UNAUTHORIZED

FORBIDDEN

VALIDATION_ERROR

PROFILE_INCOMPLETE

DUPLICATE_SWIPE

ALREADY_MATCHED

CHAT_NOT_FOUND

NOT_CHAT_MEMBER

MESSAGE_EMPTY

MESSAGE_TOO_LONG

LIMIT_REACHED

AI_PROVIDER_FAILED

HEALING_CONTENT_NOT_FOUND

Error response:

{

"error": {

"code": "LIMIT_REACHED",

"message": "Bạn đã dùng hết lượt AI Suggest hôm nay.",

"details": {

"paywallType": "AI_SUGGEST_LIMIT"

}

}

}

# 9. Sprint plan đề xuất

## Ngày 1 – Contract day

• Chốt Prisma migration.

• Chốt API response.

• Chốt Flutter model field.

• Chốt mock JSON.

• Chốt error code.

## Ngày 2–4 – Build song song

• Dev 1: Discover/Matching.

• Dev 2: Chat REST.

• Dev 3: AI Coach.

• Dev 4: Healing.

• Dev 5: Subscription/Feature Gate.

## Ngày 5 – Integration

Demo flow:

User A like User B

User B like User A

Match modal xuất hiện

Chat được tạo

Gửi message

Bấm AI Suggest

Hết lượt thì hiện paywall

Healing check-in hoạt động độc lập

# 10. Rủi ro và cách giảm rủi ro

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| 5 dev mock lệch contract | Ngày 1 phải chốt contract + mock JSON |
| Duplicate match khi 2 request đồng thời | Dùng transaction + unique [user1Id, user2Id] |
| Chat phụ thuộc Matching | Dev 2 dùng mock Chat ID trước |
| AI provider fail/chậm | Mock provider + timeout + fallback |
| Billing thật phức tạp | Sprint 1 chỉ mock upgrade, Sprint 2 verify Google Play |
| Realtime tăng scope | Sprint 1 REST, Sprint 2 realtime |
| UserId bị giả mạo | Lấy user từ JWT/session, không tin body |

# 11. Kết luận

Kế hoạch mới giữ đúng tinh thần chia song song theo module nghiệp vụ, nhưng chỉnh để khớp codebase hiện tại:

• Không tạo bảng trùng chức năng.

• Dùng Swipe, Match, Chat, Message hiện có.

• Subscription trở thành shared Feature Gate.

• AI và Healing có scope MVP rõ.

• Realtime và Billing thật được đẩy sang phase sau để giảm rủi ro.

Đây là nền phù hợp để team triển khai Sprint 2 theo hướng MVP chạy được, sau đó nâng cấp production dần.